INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

WPROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Choszczno uzupełnia informacje dotyczące sposobu pozyskania map do celów opracowań urbanistycznych.

    - Zadanie I – Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno terenów w obrębie południowo-wschodniej części miasta w rejonie                  ul. Jagiełły – ok. 113 ha,

Pokrycie mapowe w całości. Przedmiotowy teren znajduje się na ok. 24 sekcjach w skali 1:500.

    - Zadanie II – Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno terenów w obrębie północnej części miasta oraz wsi Oraczewice                   – ok. 77 ha,

Przedmiotowy teren znajduje się na mapach:

w skali 1:500 w granicach miasta Choszczna obr. 1 – ok. 4 sekcje.

w skali 1:1000 obr. Oraczewice– 3 sekcje, przy czym w:

sekcji 352.111.174 - pokrycie granicami tylko w pasie drogowym pozostałego pokrycia brak,

sekcji 352.111.222 – brak całościowego pokrycia granicami działek,

sekcji 352.111.231 – całościowe pokrycie granicami działek.

Dla części północnej opracowania obr. Oraczewice - ok. 3,5 ha brak mapy.

    - Zadanie III – Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno terenów w obrębie południowo-zachodniej części miasta oraz wsi Koplin – ok. 52 ha.

Przedmiotowy teren znajduje się na mapach:

w skali 1:500 w granicach miasta Choszczna obr. 2 – ok. 9 sekcji,

w skali 1:500 obr. Koplin. – ok. 9 sekcji, przy czym w:

sekcji 352.113.062.1 – brak pokrycia granicami działek,

sekcji 352.113.062.3 – mapa opracowana tylko w pasie drogowym,

sekcji 352.113.064.1 – brak mapy.

Zamawiający oczekuje od oferentów rozpoznania map będących w zasobie geodezyjnym terenów, które należy pomierzyć i uzupełnić o brakujące mapy.

Cena według informacji uzyskanej w Wydziale Nieruchomości, Geodezji, Kartografii               i Katastru Starostwa Powiatowego w Choszcznie wynosi ok. 85,00 zł za sekcje i ok. 10% za każdą dodatkową odbitkę plus koszty ksero.

Zamawiający podając niniejszą informację przedłuża termin składania ofert do 20.06.2008 r. Jednocześnie przedłuża się wykonanie I etapu prac z 3 m-cy na 5 m-cy od daty zawarcia umowy. Termin wykonania całości zamówienia dla każdego zadania zgodnie                                  z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy zostaje wydłużony do                12 m-cy, tj. o 2 m-ce.

Wszelkie informacje dotyczące zasobu geodezyjnego można uzyskać w:

Wydziale Nieruchomości, Geodezji, Kartografii i Katastru

Starostwa Powiatowego w Choszcznie

ul. Niedziałkowskiego 14, 73-200 Choszczno

tel. 095 765 09 11, fax 095 765 09 09